Ergebnisse Skype-Meeting 07.07.2019

Inhalte/Ziele und Ergebnisse der Besprechung:

- Diskussion: was ist nötig für Erfüllung der Aufgabe (PWA)?

Ergebnis:

*Legende: Was bedeutet PWA Wer machts ? brauchts das?*

1. Progressive: soll auf allen festgelegten Plattformen laufen (-> Can I use?) Gruppen: 1, 3, 4
2. Responsive: Framework 7 (Media Queries) Gruppen: 1, 3, 4
3. Connectivity Independent: auch offline Funktional (Service Worker/Cache) Gruppen: 1, 3, 4
4. App-like: soll sich wie App anfühlen Gruppen: 1, 3, 4
5. Fresh: trotz Offlinekopie keine Fehler Gruppen: 1, 3, 4
6. Safe: über HTTPS Gruppe 4
7. Discoverable: praktisch das gleiche wie App-like Gruppen: 1, 3, 4
8. Re-engageable: PUSH-Notifications Gruppen: 1, 2, 3 ?
9. Installable: als Icon auf Homescreen (WEB-Manifest) Gruppe 1
10. Linkable: Pfad-basiertes Routing (bsp.: https://test-app/product ) Gruppe 4

* Userstories gruppenintern festlegen
* Abgabe 28.07. (Zeitpunkt ?)

- Diskussion: welche Technologien wollen wir verwenden?

Ergebnis:Typescript, Framework 7, MongoDB und Server vom Lau

-> Rest Gruppenintern, aber bitte mitteilen

- Festlegung des Zeitplans:

Ergebnis:

Hier steht alles:

<https://docs.google.com/document/d/1_4daBkl0SXMeFbj49QpfmrtPiUmzkX2wSYYs06PFNqM/edit?usp=sharing>

- Diskussion: Github ja oder nein?

Ergebnisse:

|  |  |
| --- | --- |
| Ja | Nein |
| + Steht in Anforderung (Jain) ? → Man kann es aber auch erst ganz am Ende auf github veröffentlichen | + gitlab ist bereits bekannt  + Komplette Infrastruktur steht bei Gitlab bereits (Mobile Informatik 18)  + es ist Privat, nicht öffentlich  + Repo ohne probleme erstellen |

- Punkte für Hr. Koch?

Fragen: - sollen Events eine Liste der Teilnehmer bieten?

* Push-Notifikation als E-mail oder als “nachricht”?
* geht auch gitlab Veröffentlichung?
* Zeitpunkt der Abgabe (Uhrzeit)

- Aufgabenpunkte bis zum nächsten Meeting: (SM = Scrum Master)

* SM: Branching, wie machen wirs?
* Gruppensprecher: Festlegung des Zeitplans
* Teams: Formulierung der Userstories und Festlegung des ersten Sprints (Meeting 09.07. ab 19:00 Uhr)
* Gruppensprecher: Ggf. Absprache mit anderen Gruppen, falls Abhängigkeiten (Absprache der Abhängigkeiten im Planning am 09.07.)
* SM: Mail an Herr Koch